Smart Learning Management

Project Charter

UTAD • Sistemas de Informação Avançados (2026/2027) — David Santos, João batista, Pedro Tavares, João Guedes

Contexto Educativo

- As instituições educativas produzem continuamente dados sobre avaliação, assiduidade, participação, realização de atividades, utilização de plataformas (LMS), feedback e resultados de aprendizagem.

- Contudo, a existência desses dados não garante que sejam utilizados de forma adequada na gestão e melhoria dos processos educativos.

- O projeto enquadra-se no ensino da disciplina de Programação (com alunos menores de idade, exigindo por isso utilização exclusiva de dados sintéticos), focando-se no apoio ao trabalho do professor em articulação com a monitorização da aprendizagem, de resultados e de competências nas atividades práticas.

Delimitação do Problema e Questão Orientadora

- Problema delimitado: Na avaliação contínua das atividades práticas da disciplina de Programação, o professor enfrenta dificuldades em analisar atempadamente as evidências de aprendizagem e participação entregues pelos alunos para identificar necessidades de apoio, produzir feedback formativo individualizado e recomendar recursos de estudo ajustados.

- Questão orientadora do protocolo: «Como podem os Sistemas de Informação e a Inteligência Artificial ajudar professores e instituições a monitorizar, compreender e melhorar processos de ensino-aprendizagem?»

- Questão particularizada pelo grupo: Como pode um Sistema de Informação Educacional Inteligente recolher evidências de atividades práticas de Informática, transformá-las em indicadores pedagógicos e gerar propostas de feedback e de recomendação de recursos que apoiem a decisão oportuna do professor, sem substituir o seu julgamento profissional?

Objetivos Preliminares do Projeto

- Conceber um Sistema de Informação Educacional Inteligente que recolha ou importe dados educativos (entregas de atividades práticas, participação, assiduidade e resultados) e os transforme em informação útil para a decisão pedagógica.

- Desenvolver um dashboard pedagógico funcional que apresente indicadores derivados de evidências observáveis, permitindo monitorizar a evolução dos alunos, o cumprimento de atividades e o atingimento dos objetivos de aprendizagem.

- Integrar uma componente de Inteligência Artificial destinada à sumarização de evidências/análise de respostas para apoio à produção de feedback formativo e recomendação de recursos, sujeita a validação e decisão final do professor.

- Assegurar na solução a cadeia explícita e visível: objetivo de aprendizagem → evidência → dado → indicador → interpretação → recomendação → decisão do professor.

Âmbito do Projeto (O que fica dentro e o que fica fora)

- Dentro do âmbito (O que vamos fazer):

  - Executar o ciclo completo de Gestão de Sistemas de Informação (diagnóstico, planeamento, análise, conceção, desenvolvimento e prototipagem, exploração, avaliação e melhoria) focado em profundidade num único processo pedagógico: a monitorização de atividades práticas com produção de feedback e recomendação de recursos.

  - Construir um protótipo funcional e demonstrável, executável a partir do repositório da equipa com dados sintéticos realistas.

  - Distinguir visualmente na interface do sistema o que é evidência observada, o que é indicador calculado pelo sistema e o que é resultado produzido por IA.

- Fora do âmbito (O que NÃO vamos fazer):

  - Não serão utilizados dados reais identificáveis de alunos (especialmente menores), nem enviados dados pessoais para serviços externos de IA.

  - O sistema não tomará nenhuma decisão automática sobre os alunos, nem produzirá perfis que rotulem, classifiquem ou hierarquizem automaticamente o seu desempenho ou comportamento.

  - O protótipo não substituirá os instrumentos formais de avaliação da instituição nem os procedimentos oficiais de registo.

  - Não será desenvolvida uma aplicação pronta para produção industrial, nem se procurará cobrir todos os processos educativos da escola.

Equipa, Papéis de Referência e Regras de Funcionamento

Os papéis organizam a responsabilidade pela qualidade de cada dimensão do projeto, sendo a execução partilhada por toda a equipa:

| Elemento da Equipa | Papel Atríbuido |
| --- | --- |
| David Santos | - Coordenação de projeto - Análise organizacional e de informação - Arquitetura e desenvolvimento |
| Pedro Tavares | - Dados e IA |
| João Batista | - Governação, risco e qualidade |

Regras de Funcionamento da Equipa

Repositório e registo contínuo: Manutenção de um repositório Git único e partilhado (com histórico de contribuição de todos os elementos), quadro de tarefas revisto semanalmente, registo de decisões, ata breve de reunião semanal, registo de proveniência de dados e AI Usage Log atualizado no momento de utilização.

Corresponsabilidade: Todos os elementos acompanham e compreendem a totalidade do projeto para assegurar a defesa conjunta de qualquer dimensão nas revisões e na apresentação final.

Comunicação de desvios: Quaisquer desvios ao plano ou dificuldades de funcionamento são discutidos e comunicados ao docente quando surgem.

Plano de Trabalho e Pontos de Controlo (Project Gates)

O projeto decorre ao longo de 13 semanas (prevendo cerca de 100 horas de trabalho autónomo por estudante), estruturado em 9 fases e acompanhado em 3 Project Gates:

| Fase | Semanas | Foco e Atividades Principais | Entregável | Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1: Diagnóstico educativo | 1 a 3 | Equipa, contexto e problema (Sem. 1); diagnóstico do processo (Sem. 2); stakeholders, personas e modelo do processo (Sem. 3) | Project Charter (Sem. 1); Análise do contexto educativo (Sem. 2); Personas, mapa de stakeholders e modelo do processo (Sem. 3) | 19h |
| 2: Planeamento do SI | 4 | Objetivos do SI, indicadores de melhoria, âmbito, prioridades, restrições e riscos (Gate 1). | Plano do Sistema de Informação. | 8h |
| 3: Objetivos, evidências e indicadores | 5 | Ligação explícita entre objetivos de aprendizagem, evidências, indicadores e decisões do professo | Learning Analytics Framework. | 8h |
| 4: Requisitos e governação dos dados | 6 | Requisitos funcionais/não funcionais, fontes de dados, modelo de informação, acessos e governação. | Especificação de requisitos e modelo de dados. | 8h |
| 5: Conceção pedagógica e tecnológica | 7 | Conceção do dashboard, experiência de utilização, arquitetura da solução e especificação da IA (Gate 2). | Protótipo UX, dashboard e modelo do processo redesenhado. | 8h |
| 6: Desenvolvimento do protótipo | 8 e 9 | Preparação dos dados sintéticos, implementação do dashboard e indicadores, e integração de componentes. | Protótipo funcional: MVP v0.1 (Sem. 8) e MVP v0.2 (Sem. 9). | 19h |
| 7: Integração da IA | 10 | Implementação e validação da IA no fluxo do professor e distinção visual na interface. | Componente inteligente integrada e AI & Education Governance Sheet (v1). | 10h |
| 8: Avaliação e melhoria | 11 | Avaliação com cenários/dados/utilizadores, recolha de evidência e melhorias (Gate 3) | Relatório de avaliação. | 7h |
| 9 – Exploração e apresentação final | 12 e 13 | Ética e governação final, plano de exploração (Sem. 12); relatório final, Executive Brief, pitch e defesa (Sem. 13). | MVP final, Governance Sheet, Plano de exploração (Sem. 12); Relatório, Executive Brief e Pitch (Sem. 13). | 13h |